SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Projekto pavadinimas: „Skuodo rajono savivaldybės kaimo vietovių gyvenamosios

aplinkos patrauklumo didinimas“.

Projekto vykdymo sutarties Nr. LEADER-10-SKUODAS-02-012

Projekto vadovas: Kazys Viršilas

Projekto trukmė: 2011-10-19 – 2013-01-19

Bendra projekto vertė (Lt): 349 531,00

Pareiškėjo lėšos (Lt): 34 953, 00

Paramos suma (Lt): 261 544,00 ir 53 034, 00 PVM iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų

Projekto tikslas: Užtikrinant savalaikę ir nuolatinę viešųjų erdvių, gamtos ir kultūros

paminklų priežiūrą ir tvarkymą, didinti rajono kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Trumpas projekto  veiklų aprašymas: Planuojama projektą įgyvendinti per 15 mėnesių. Projekto metu seniūnijos planuoja atnaujinti 14 apleistų viešųjų erdvių, periodiškai tvarkyti kitas seniūnijų teritorijose esančias viešąsias erdves, kurių tvarkymo kokybei, savalaikiškumui ir efektyvumui užtikrinti planuojama įsigyti šią techniką: 4 traktorius, 1 priekabą, 5 puspriekabes, 4 stumdomas vejapjoves, 11 žoliapjovių „STIHL FS 450“, 2 traktorines šluotas, 8 žoliapjoves smulkintuvus, 2 aukštapjoves, 8 benzopjūklus, 2 smėlio barstytuvus.

Projekto tikslinė grupė ir tiesioginiai naudos gavėjai: Skuodo rajono savivaldybės kaimo vietovių gyventojai.

Laukiami rezultatai: Projekto metu įsigijus techniką, bus atnaujinta (sutvarkyta) 14 viešųjų erdvių ar kraštovaizdžio komponentų: Jadžiotų piliakalnis, Birutkalnis, 12 kamienų liepos teritorija, Erkšvos kalnas, „Europos parkas“, S. Daukanto klėtelės ąžuolynas, 2 nelegalūs sąvartynai Mosėdžio seniūnijoje, Kubiliškės piliakalnio prieigos, Kubiliškės ir Kernų tvenkinių pakrantės, Šatos upelio pakrantė, Ryklės kalnas ir jo prieigos.

Planuojamų atnaujinti viešųjų erdvių bendras plotas -28,8 ha. Minėtos viešosios erdvės bus atnaujintos projekto metu. Vėliau kasmet bus tvarkoma ir atnaujinama dar daugiau viešųjų erdvių.

- Savivaldybės administracijos vykdomo projekto Nr. LEADER-10-SKUODAS-02-012 eiga

2012 m. kovo 05 d. Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijoje, V. Mitkaus Žemdirbio muziejuje susirinko Skuodo rajono savivaldybės administracijos vykdomo vietos projekto LEADER-10-SKUODAS-02-012 atstovai - projekto vadovas K. Viršilas, projekto administratorė O. Malūkienė, savivaldybės meras S. Vainoras, vicemerė L. Staniuvienė, administracijos direktorius B. Stasiulis; projekto tikslinės grupės - Skuodo rajono 8 seniūnijų atstovai - seniūnai; Skuodo VVG pirmininkė V. Vaškienė.

Skuodo VVG pirmininkė V. Vaškienė įteikė seniūnams sieninius kalendorius, lipdukus su Kaimo Plėtros 2007-2013 m. programos viešinimo ženklais.

| 4 vnt. stumdomų vejapjovių paskirstyta: - Barstyčių seniūnijai - 1, - Lenkimų seniūnijai - 1, - Skuodo seniūnijai - 1, - Šačių seniūnijai -1. | 11 vnt. žoliapjovių "STIHL FS 450" paskirstyta: - Aleksandrijos seniūnijai - 1, - Barstyčių seniūnijai - 1, - Ylakių seniūnijai - 2, - Lenkimų seniūnijai - 1, - Mosėdžio seniūnijai - 2, - Notėnų seniūnijai - 1, - Skuodo seniūnijai - 2, - Šačių seniūnijai -1. |
| --- | --- |
| 2 vnt. aukštapjovių paskirta: - Mosėdžio seniūnijai -1, - Notėnų seniūnijai - 1. |  |
|  | 8 vnt. benzopjūklų paskirstyta: - Aleksandrijos seniūnijai - 1, - Barstyčių seniūnijai - 1, - Ylakių seniūnijai -1, - Lenkimų seniūnijai - 1, - Mosėdžio seniūnijai - 1, - Notėnų seniūnijai - 1, - Skuodo seniūnijai - 1, - Šačių seniūnijai -1. |
| 4 vnt. traktorių paskirstyta: - Aleksandrijos seniūnijai – 1, 2.) Ylakių seniūnijai -1, 3.) Skuodo seniūnijai - 1, 4.) Mosėdžio seniūnijai -1. |  |

Buvo paskirstyta ši technika: